UMOWA (wzór)

nr MP10/PN/1/2018 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.)

pomiędzy

zawarta w Żarach w dniu

Miejskim Przedszkolem nr 10 w Żarach, przy ul. S. Okrzei 15, kod pocztowy 68-200, NIP 928-20-64-084, REGON 080489160,

reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola - p. ………………………..

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a Wykonawcą*, działającym pod firmą	 NIP	,	REGON	, KRS

z siedzibą 	 przy	 na podstawie	 reprezentowanym

przez:

a Panią/Panem* (imię i nazwisko, PESEL  NIP	), zamieszkałą/ym w  ...........................,

przy ul	działającą/ym pod firmą

na podstawie	,

NIP	...........................,	REGON	........,	która/y oświadcza, że jest uprawniona do podpisania niniejszej

umowy, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

*odpowiedni zapis będzie zastosowany w zależności od tego jaki podmiot złoży najkorzystniejszą ofertę.

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. Realizacja projektu „Plac zabaw Miejskiego Przedszkola nr 10 w Żarach”, realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2017.

- Przedmiot umowy realizowany będzie w oparciu o projekt wykonawczy inwestycji pn. „Plac zabaw Miejskiego Przedszkola nr 10 w Żarach”, opracowany przez firmę „MM-Projekt” stanowiący zał. nr .... do SIWZ oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę „MM-Projekt” stanowiącą zał. nr .... do SIWZ.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót wynikających 
z projektu wykonawczego.

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości, kompletności i spójności opisu robót zawartego w umowie, projekcie wykonawczym i posiada wszystkie dane do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu robót opisanego w ust. 2 - 3, a także poniesienia kosztów prowadzenia kierownictwa budowy i robót i innych niezbędnych prac do oddania obiektu do użytkowania.

- Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do realizacji umowy w okresie prowadzenia robót budowlanych osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), wykonujące czynności:

- rozbiórki istniejących urządzeń zabawowych z przeniesieniem na nowe miejsce 3 elementów,

- dostawy i montażu wyposażenia placu zabaw oraz elementów małej architektury ogrodowej,

- wykonania bezpiecznej nawierzchni placu zabaw.

§ 2.

Termin realizacji

Przedmiot umowy będzie zrealizowany w terminie* ..............dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy (*zgodnie z złożoną ofertą).

§ 3.

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto       	 zł

(słownie:	zł 00/100),

Powyższa kwota zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
 i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, jest to niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do zgodnego z dokumentacją projektową, umową, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, terminowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przy tak określonym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, że konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, są roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót i innych postanowień umownych. Wynagrodzenie umowne uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót i odbioru, koszty robót towarzyszących
 i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu budowy, koszty zwałki), koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, a także koszty robót wynikające z wiedzy technicznej, w celu prawidłowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, koszty zatrudnienia kierownictwa robót.

- Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy	w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionych na:

Nabywca:

Gmina Żary o statusie miejskim

Pl. Rynek 1-5

68-200 Żary

NIP: 928-207-76-26

Odbiorca:

Miejskie Przedszkole nr 10

ul. S. Okrzei 15

68-200 Żary

- Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać przedmiot umowy oraz numer umowy na podstawie, której jest wystawiana.

- Fakturę należy doręczyć do Miejskiego Przedszkola nr 10 w Żarach, Sekretariat, ul. S. Okrzei 15, 68-200 Żary.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy w terminie 2 dni od daty podpisania umowy,

- analiza i opiniowanie dokumentów dotyczących podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa zgodnie z zapisami umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- zapłata za wykonane roboty z zastrzeżeniem zapisów § 8.

- Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza budowy, miejsca zwałki gruzu i materiałów z demontażu.

- Zamawiający w okresie wykonywania robót zapewnia Wykonawcy możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody miejskiej.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w § 1 ust. 6 Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów 
i dokonania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

- przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności oraz specyfiki przedmiotu umowy, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

- Organizacja robót należy do Wykonawcy, który przejmuje, bez odrębnego wynagrodzenia poniższe obowiązki:

- w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, opracowania i przekazania Zamawiającemu 
do akceptacji harmonogramu wykonania robót budowlanych z wyodrębnieniem zakresów, kosztów i terminów wykonywania poszczególnych robót realizowanych przez Wykonawcę, poszczególnych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców;

- w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, przekazania Zamawiającemu oświadczenia o objęciu funkcji kierownika budowy wraz z kopiami uprawnień i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

- w terminie 3 dni od zawarcia umowy przekazania Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego na cenę wynikającą z oferty;

- przedstawienia Zamawiającemu w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem wykonywania czynności o których mowa w § 1 ust. 6, liczby osób, które będą wykonywały dane czynności, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, że wskazane czynności będą wykonywane przez osobę/y zatrudnione na podstawie umowy o pracę;

- w trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie) przedłożenia Zamawiającemu wskazanych poniżej dokumentów, w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy:

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
 to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie przedmiotu składanego oświadczenia, datę jego złożenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje/ą osoba/y zatrudniona/e na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby/osób, liczby tych osób, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zorganizowania, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania i konserwacji urządzeń zabezpieczających plac budowy;

- prowadzenia robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót, przepisami BHP i ppoż., projektem wykonawczym i wiedzą techniczną;

- ponoszenia, od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru ostatecznego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy;

- posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż cena złożonej oferty;

- zabezpieczania wykonanych prac przed zniszczeniem i natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, bądź urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania prac.

- przekazania dokumentów dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 8 ust 3, 5, 9, 11, 18, 21;

- koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców;

- okazania w stosunku do wskazanych materiałów stosownych certyfikatów lub aprobat technicznych na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru;

- prowadzenia dokumentacji budowy;

- zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do odbioru robót wraz z następującymi dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru:

- dokumentacją powykonawczą,

- oświadczeniem o wykonaniu robót zgodnie z projektem,

- oświadczeniem o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy,

- certyfikatami urządzeń placu zabaw oraz wydanymi przez upoważnione do ich wystawienia jednostki.

§ 6.

Materiały

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów fabrycznie nowych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom SIWZ oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

§ 7.

Nadzór

- Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się osoby:

- ze strony Zamawiającego:

- ze strony Wykonawcy:	, kierownik robót posiadający

uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych i wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.

- Strony niniejszym upoważniają osoby wskazane w ust. 1 do wszelkich czynności związanych 
z realizacją niniejszej umowy, w tym do podpisania protokołów zaawansowania oraz odbioru przedmiotu umowy.

§ 8.

Podwykonawcy

- Strony Umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców.

- Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujące części zamówienia:2

| Lp. | Firma Podwykonawcy | Dane kontaktowe | Opis powierzonej części zamówienia | Czy podwykonawca jest podmiotem na którego zasoby wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust.2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także zobowiązany jest przekazać informacje 
na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz i
ż brak jest podstaw wykluczenia tego podwykonawcy (w tym celu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp).

- Przepisy ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców, nie będących podmiotami, na których zasoby

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp oraz do dalszych

podwykonawców.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom wykonania części Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, zobowiązany jest 
do przedłożenia Zamawiającemu Projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do Projektu Umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis z właściwego dla danej formy organizacyjnej rejestru, wskazującego na uprawnienia osób wymienionych w umowie 
do reprezentowania stron umowy lub pełnomocnictwa do podpisania umowy.

- Zamawiający w formie pisemnej wyrazi zgodę lub zgłosi zastrzeżenia do projektu Umowy 
o podwykonawstwo o której mowa w ust. 9, w terminie do 7 dni licząc od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

- Wykonawca,	Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do 5 dni od doręczenia mu kopii Umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, uważać się będzie, że wyraził zgodę na przedmiotową Umowę o podwykonawstwo.

- Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu Umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym paragrafie,

- będzie określała do wykonania, zakres robót niezgodny z postanowieniami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót,

- będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego,

- będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią,

- Umowy o Podwykonawstwo wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności :

- określenie stron,

- zakres robót przewidzianych do wykonania,

- termin realizacji robót (nie wykraczający poza termin realizacji robót określony w § 2 niniejszej Umowy lub poza termin ustalony w harmonogramie robót oraz nie może stanowić zagrożenia wykonania robót budowlanych ujętych w § 1 niniejszej umowy),

- wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót,

- klauzulę o treści: „w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednak nie wyższą niż kwota wynikająca z kosztorysu ofertowego za ten zakres robót”,

- postanowienia o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach odpowiednich do zawartych 
w niniejszej umowie.

- Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.

- Strony Umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie robót przewidzianych niniejszą Umową,

- Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tysięcy złotych.

- W przypadku o którym mowa w ust.18, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.

- Procedurę o której mowa w ust. 18 i 19 stosuje się również do wszystkich zmian umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca, powierzając realizację robót Podwykonawcy, lub Podwykonawca powierzający realizację robót dalszemu podwykonawcy, zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Przy przekazaniu Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę, która obejmuje Wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, do faktury należy dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o których mowa w ust. 22.

- Uwagi o których mowa w ust. 24, należy składać w terminie 7 dni od dokonania wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może:

- nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy a Wykonawca na powyższe wyraża zgodę.

- Postanowienia § 8 niniejszej Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wynikających z przepisów art. 647 Ustawy Kodeks Cywilny.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony oświadczają,	że	Zabezpieczenie	należytego	wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, stanowiące 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj	zł	(słownie:               złotych 00/100) zostało wniesione przed zawarciem umowy.

- 70% ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy, natomiast pozostałe 30% nie później niż 15 dni po upływie 
60 miesięcznego okresu rękojmi za wady robót budowlanych i wyposażenia, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie prowadzenia robót, odbioru lub w okresie rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego 
w pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

§ 10.

Odbiór przedmiotu umowy.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy - po wykonaniu całości przedmiotu umowy;

- odbiór ostateczny - po usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru najpóźniej 7 dni przed terminem o którym mowa w § 2 umowy, z jednoczesnym przekazaniem wymaganych dokumentów określonych w § 5 ust. 2 pkt 16.

- Zamawiający rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym wykonawcę.

- Przedstawiciele Zamawiającego zakończą czynności odbioru w ciągu 3 dni od dnia jego rozpoczęcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może przerwać odbiór, do czasu ich usunięcia. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres usunięcia wad i usterek.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru wad nieistotnych, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.

- Zamawiający może odmówić odbioru po stwierdzeniu wad dyskwalifikujących użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze stanowi odbiór ostateczny przedmiotu umowy.

- Odbiór ostateczny bez wad jest warunkiem wystawienia faktury końcowej.

- Od daty odbioru ostatecznego rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia.

- W dniu odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Instrukcje użytkowania i konserwacji urządzeń zabawowych;

- Dokumenty gwarancji zgodnie z § 11 ust. 5.

§ 11.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji na wykonany przedmiot umowy w okresie*	miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót.(*zgodnie z złożoną ofertą).

- Gwarancja i rękojmia nie obejmuje przypadków spowodowanych następującymi okolicznościami: kradzież, klęska żywiołowa, akty wandalizmu.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych materiałach Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany na nowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

- Dokument gwarancji Wykonawca wyda Zamawiającemu podczas ostatecznego odbioru przedmiotu umowy przed rozliczeniem finansowym.

- Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem odbioru ostatecznego robót jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, który biegnie równolegle.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe i ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi (na podstawie protokołów ujawnienia wady) usterki lub wady Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia.

- W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i opłaci z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kosztem wykonania a kwotą zabezpieczenia.

§ 12.

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy;

- w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie wykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projekty jej zmiany w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych);

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany do dnia dokonania zmiany.

- w przypadku nie przedstawienia w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem wykonywania danych czynności o których mowa w § 1 ust. 6 umowy, liczby osób, które będą wykonywały dane czynności, oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. 4 umowy - Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

- w przypadku nie przedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu terminie - dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. 5 umowy - Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

- w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 5 ust. 2 pkt. 4 i pkt.5, umowy, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w § 12 ust 1 pkt 4 umowy za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
w kodeksie cywilnym, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zapłata przez Wykonawcę kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania przedmiotu umowy oraz korekty wadliwie wykonanych robót, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od zgłoszenia uwag.

- Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych na podstawie wystawionej noty księgowej, z należnego wynagrodzenia Wykonawcy z wystawionej faktury VAT i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w § 9 umowy, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę.

§ 13.

Odstąpienie i rozwiązanie umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeśli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa 
w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części według własnego wyboru, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

- jeśli Wykonawca zgłosił do odbioru przedmiot umowy niekompletny lub niezgodny z umową,

- jeśli Wykonawca nie przystąpił do robót w ciągu 14 dni lub przerwał realizację na okres dłuższy niż 
2 dni,

- jeśli Wykonawca wykonuje umowę w sposób nienależyty lub niezgodny z umową.

- Warunkiem odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4 jest wezwanie Wykonawcy do naprawienia naruszeń z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni.

- Wykonawca po otrzymaniu oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy zobowiązany jest do przerwania wykonywania robót oraz do zabezpieczenia robót dotychczas wykonanych.

- Wykonawca w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacyjny wykonanych robót na dzień otrzymania oświadczenia.

§ 14.

Zmiana umowy

- Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, 
w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony.

- Zmiany istotne umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza określonymi w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych są zakazane, z zastrzeżeniem ust.3.

- Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian:

- zmiana osób, o których mowa w § 7 umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika robót, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy może nastąpić z przyczyn losowych 
z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany, a ponadto osoba ta musi spełniać wymaganie zawarte w SIWZ,

- zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że: proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (w tym celu Wykonawca przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp.

- zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

- Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia.

- Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy i w okresie rękojmi i gwarancji do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- likwidacji firmy Wykonawcy.

- W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wskazany 
w niniejszej umowie uznaje się za doręczoną.

§ 15.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy Prawo Budowlane i przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

- Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, w rozumieniu ustawy

ochronie danych osobowych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego

Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

# Footnotes

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda

umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.